（一）信阳农林学院自主公开招标流程图

申请采购单位

填写“招标采购项目审批表”

自主公开招标活动

制定招标文件

在校园网发布招标公告

发售招标文件

在评标专家库中抽取专家

开标

确定中标人

在校园网上公布评标结果

签订招标采购合同

合同履行与验收

申购单位提交审计报告

办理资金支付

自招标文件发出至投标截止日不少于10日

评标专家小组成员人数应为5人以上单数

评标

在开标前半天，特殊情况不超过1天内抽取取

最多5个工作日内，确定中标人

申请采购单位自中标通知书发出30日内与中标人签订合同

申请采购单位或业务归口部门自采购合同签订之日5个工作日内，将合同副本报国资处、监察处及审计处备案，合同履行完毕申请验收

公告时间不少于3天

申请采购单位、业务归口部门起草，

招标办审核